VENDA FEITA

Dashboard de Resultados e Gestão

────────────────────────────────────────

Plano Completo de Implementação

Versão Atualizada com Decisões Consolidadas

| 7 Etapas de construção | 3 Pessoas com papéis definidos | ~75% chance 1ª rodada |
| --- | --- | --- |

Abril 2026 — Documento interno

# 1. Decisões Consolidadas

Todas as 9 decisões obrigatórias foram respondidas. A tabela abaixo é a referência oficial para toda a equipe. Itens marcados como PENDENTE precisam ser resolvidos antes de iniciar a etapa correspondente.

| # | Decisão | Resposta e Implicação |
| --- | --- | --- |
| 1 | Colunas da planilha de fechamento | PENDENTE — Pessoa A deve enviar a planilha real para mapeamento exato das colunas. O schema padrão previsto: vendedor, regiao, produto, valor_venda, data_fechamento, meta_individual, comissao_percentual, tipo_produto, cliente, segmento_cliente. Coluna extra necessária: codigo_cliente (ID/CNPJ único). |
| 2 | Metas individuais dos vendedores | DEFINIDO — Cadastradas no sistema (tela de Parametrização). Não vem da planilha. A coluna meta_individual na planilha pode ser removida ou ignorada. |
| 3 | Regras de comissão | DEFINIDO — Comissão fixa para todos os vendedores/produtos. Um único percentual configurado na Parametrização. Simplifica o cálculo: valor_venda × % fixo. |
| 4 | EBITDA e custos | PARCIAL — Custos existem mas não estão organizados. Solução: usar lançamentos manuais no DRE inicialmente. Futuramente, importar via CSV de custos. |
| 5 | Meta global anual | PENDENTE — Ainda não definida. O campo existirá na Parametrização pronto para ser preenchido. Sistema funciona sem meta (oculta % atingimento até ser definida). |
| 6 | Formato do extrato bancário | DEFINIDO — CSV exportado do banco. Módulo de Custos e Receitas fará importação direta. |
| 7 | Contas bancárias | DEFINIDO — 2 a 3 contas. Sistema precisa de campo "Conta" para consolidar e filtrar por conta. Visão consolidada como padrão. |
| 8 | Identificação de clientes | DEFINIDO — Código/ID único (CNPJ ou código interno). A planilha deve ter coluna codigo_cliente. Análise de Carteira usará esse campo como chave. |
| 9 | Onde o sistema roda | DEFINIDO — Somente local (computador da Pessoa A). Sem necessidade de deploy, URL pública ou servidor. npm run dev no localhost. |

AÇÃO IMEDIATA: Pessoa A deve enviar a planilha de fechamento real para mapeamento das colunas antes de iniciar a Etapa 2.

## 2. Schema de Dados da Planilha

Baseado nas decisões, este é o schema atualizado. As colunas meta_individual e comissao_percentual passam a ser opcionais, pois serão gerenciadas pela Parametrização. A coluna codigo_cliente foi adicionada.

| Coluna | Tipo | Obrigatória | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| vendedor | Texto | Sim | Nome completo do vendedor |
| regiao | Texto | Sim | Região de atuação |
| produto | Texto | Sim | Nome do produto vendido |
| valor_venda | Número (R$) | Sim | Valor da venda (float) |
| data_fechamento | Data | Sim | Formato: DD/MM/AAAA |
| tipo_produto | Texto | Sim | Categoria do produto |
| cliente | Texto | Sim | Nome/razão social do cliente |
| codigo_cliente | Texto | Sim | CNPJ ou código interno único |
| segmento_cliente | Texto | Sim | Segmento do cliente |
| meta_individual | Número (R$) | Não* | *Ignorada — metas serão cadastradas no sistema |
| comissao_percentual | Número (%) | Não* | *Ignorada — comissão fixa definida na Parametrização |

IMPORTANTE: Os nomes das colunas acima são provisórios. Devem ser substituídos pelos nomes REAIS da planilha de fechamento após envio pela Pessoa A.

# 3. Equipe e Papéis (Atualizado)

A distribuição foi ajustada: Pessoa A assume o papel de operador do sistema (usuário final que alimenta os dados), enquanto o desenvolvimento técnico fica com as Pessoas B e C.

| Pessoa | Perfil | Etapas | Modelo IA | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pessoa A (Você) | Operador / Líder | Opera o sistema, importa planilhas, alimenta base, valida dados | N/A | Ativo |
| Pessoa B | Dev Intermediário | Etapas 1, 2, 3, 4, 5 — Base, importação, navegação, módulos Equipe e Interno | Claude Opus 4 | A designar |
| Pessoa C | Dev Iniciante | Etapas 6, 7 — Parametrização e polimento | Claude Sonnet 4.5 | A designar |

Papel da Pessoa A (você): Você é o usuário principal do sistema. Seu trabalho é importar as planilhas de fechamento, validar se os dados aparecem corretamente, cadastrar vendedores e metas na Parametrização, lançar custos manuais no DRE, importar extratos bancários, e reportar qualquer erro usando a janela de log.

# 4. Etapas de Desenvolvimento

Os prompts completos de cada etapa estão no documento original (Plano_Implementacao_VendaFeita_v2.docx). A tabela abaixo é o resumo executivo.

| Etapa | Descrição | Responsável | Modelo IA | Pré-requisito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Setup do projeto base (React + Vite + Tailwind + dependências) | Pessoa B | Claude Opus 4 | Node.js 18+ instalado |
| 2 | Janela de Log + Sistema de Importação de planilhas | Pessoa B | Claude Opus 4 | Etapa 1 concluída |
| 3 | Layout principal: Sidebar + Topbar + Rotas | Pessoa B | Claude Sonnet 4.5 | Etapa 2 concluída |
| 4 | Módulo Equipe: Dashboard, Ranking, Comissionamento | Pessoa B | Claude Sonnet 4.5 | Etapas 1-3 rodando |
| 5 | Módulo Interno: DRE, Projeção, Custos, Carteira | Pessoa B | Claude Opus 4 | Etapa 4 concluída |
| 6 | Parametrização: Vendedores, Comissão, Metas | Pessoa C | Claude Sonnet 4.5 | Etapas 4 e 5 concluídas |
| 7 | Polimento final: formatadores, estados vazios, responsividade, QA | Pessoa C | Claude Sonnet 4.5 | Todas as etapas anteriores |

# 5. Análise de Riscos

Atualizada com base nas decisões tomadas. O risco de comissionamento foi reduzido porque a regra é fixa (mais simples de implementar).

| Componente | Risco | Impacto | O que fazer |
| --- | --- | --- | --- |
| Integração com planilha | ALTO — 65% | Crítico | Mapear colunas reais ANTES de programar. Uma coluna renomeada quebra tudo. |
| Regras de comissionamento | ALTO — 60% | Financeiro | Comissão fixa definida. Documentar % exato com exemplo numérico. |
| DRE Gerencial e EBITDA | MÉDIO — 45% | Gestão | Custos ainda não organizados. Usar lançamentos manuais inicialmente. |
| Sincronização da equipe | MÉDIO — 40% | Processo | Usar Git compartilhado. Comunicar mudanças de estrutura imediatamente. |
| Simulador de cenários | MÉDIO — 35% | Funcional | Definir variáveis antes da etapa 5. |
| Interface e responsividade | BAIXO — 20% | Visual | Design system bem definido reduz risco. |
| Janela de log de erros | BAIXO — 10% | Técnico | Componente simples e bem especificado. |

Estimativa geral de sucesso: 65-75% na primeira rodada. Com as decisões já tomadas e os prompts estruturados, a chance sobe para 80%+. Prepare-se para 1 ou 2 rodadas de ajuste.

# 6. Checklist de Validação

Itens marcados como "Pessoa A (validar)" são os que você, como operador, deve testar pessoalmente com dados reais.

| # | Item a verificar | Responsável | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | npm run dev sem erros no console | Pessoa B | ☐ |
| 2 | Logo VENDA FEITA na sidebar (cor #00C896) | Pessoa B | ☐ |
| 3 | Janela de log visível (canto inferior direito) | Pessoa B | ☐ |
| 4 | Botão Gerar Relatório no log funciona | Pessoa B | ☐ |
| 5 | Importação de CSV com colunas corretas funciona | Pessoa A (validar) | ☐ |
| 6 | Importação com coluna faltante mostra erro no log | Pessoa A (validar) | ☐ |
| 7 | Sidebar navega entre todas as telas | Pessoa B | ☐ |
| 8 | Sem dados mostra tela de boas-vindas | Pessoa B | ☐ |
| 9 | Cards KPI mostram dados reais após importação | Pessoa A (validar) | ☐ |
| 10 | Toggle Mensal/Acumulado funciona | Pessoa B | ☐ |
| 11 | Gráfico de barras renderiza corretamente | Pessoa B | ☐ |
| 12 | Comissionamento calcula valor correto (validar manualmente) | Pessoa A (validar) | ☐ |
| 13 | DRE exibe todas as linhas e aceita lançamento manual | Pessoa B | ☐ |
| 14 | Simulador de cenários responde aos sliders em tempo real | Pessoa B | ☐ |
| 15 | Análise de Carteira segmenta por segmento_cliente | Pessoa B | ☐ |
| 16 | Parametrização salva e persiste após F5 | Pessoa C | ☐ |
| 17 | Mudança de % comissão reflete no módulo Equipe | Pessoa A (validar) | ☐ |
| 18 | Todos os valores: R$ com milhar, % com 1 decimal | Pessoa C | ☐ |
| 19 | Mobile (< 1024px): sidebar some, hamburger aparece | Pessoa C | ☐ |
| 20 | npm run build sem erros | Pessoa C | ☐ |

# 7. Seu Fluxo de Trabalho (Pessoa A)

Este é o passo a passo do que você fará no dia a dia com o sistema:

1. Abrir o sistema

No terminal, na pasta do projeto, rode: npm run dev. Abra o navegador em http://localhost:5173.

2. Importar planilha de fechamento

Arraste o arquivo CSV ou Excel para a zona de drop. O sistema valida as colunas automaticamente. Se faltar alguma coluna, o erro aparece na janela de log.

3. Navegar pelos módulos

Use a sidebar para acessar Dashboard de Resultados, Ranking, Comissionamento, DRE, Projeção, Custos e Receitas, Análise de Carteira e Parametrização.

4. Cadastrar vendedores e metas

Na tela de Parametrização, cadastre vendedores com região, meta individual e percentual de comissão. Defina a meta global anual quando estiver pronta.

5. Lançar custos no DRE

Na tela do DRE Gerencial, use o botão "+ Adicionar Lançamento" para registrar custos fixos como aluguel, salários, marketing, etc.

6. Importar extrato bancário

Na tela de Custos e Receitas, importe o CSV do banco. O sistema permite categorizar cada lançamento e consolida as 2-3 contas.

7. Em caso de erro

Clique no ícone de terminal no canto inferior direito. Abra a janela de log. Clique em "Gerar Relatório" e envie para a equipe técnica.

VENDA FEITA · Documento interno de implementação · Não distribuir externamente